# U M O W A

zawarta w dniu ………………...... w Żyrzynie pomiędzy:

Gminą Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, NIP: 7162689805, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Andrzeja Bujka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwana dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………..

NIP: …………..………………, REGON: ……………………., BDO: ………………………….

reprezentowanym przez ……………………………………….

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn oraz odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w roku 2024”

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w sołectwie Borysów 6,  24-103 Żyrzyn

- Według stanu na dzień 02.11.2022 r. liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn, z których były odbierane odpady to 1 793. Liczba osób zamieszkałych na dzień 02.11.2023 r. to 
5 311 osób. Zakładana ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i z PSZOK to 1 342,29 Mg.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem do niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy przepisami, w szczególności zgodnie z:

- Aktualnym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn,

- ustawą z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. 
U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 122),

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2412),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

- zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), załącznika nr 1 do SWZ i umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. .1465 t.j.):

- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych oraz osób wykonujących czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych  - czynności związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów,

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp – Wykonawca,

w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu imienny wykaz

osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie

realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o

przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje

sankcjami określonymi w § 13 ust. 14 i 15 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy

o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków

pracownika.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

    - Przygotowanie przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, projektu harmonogramu odbioru odpadów uwzględniającego wymagane częstotliwości odbioru odpadów, o których mowa w pkt 2. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub wskaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić. Po zatwierdzeniu harmonogramu Wykonawca przekaże właścicielom nieruchomości harmonogram oraz ulotkę edukacyjno-informacyjną, w formie papierowej, nie później niż na jeden dzień przed dniem pierwszego odbioru odpadów.

Ponadto Wykonawca wraz z harmonogramem dostarczy również  pierwsze komplety worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Harmonogram odbioru odpadów stanowi integralną część umowy.

    - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem uwzględniającym następujące częstotliwościami odbioru odpadów:

  - zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady:  raz na miesiąc;

  - odpady zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło: raz na miesiąc.

    - Selektywne odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn, o następujących frakcjach:

      - odpady zmieszane (kod 20 03 01,),

      - papier i tektura (kod 20 01 01,15 01 01),

      - szkło (kod 15 01 07),

      - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 99),

      - odpady biodegradowalne (kod 20 02 01; 20 01 08).

      - popiół ( kod  20 01 99)

    - Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

    - Przekazywanie właścicielom nieruchomości worków na odpady komunalne o parametrach i na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy).

    - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK o następujących frakcjach:

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane(bez azbestu), papa, blacha, tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa, odpady betonowe, gruz budowlany, popiół i żużel paleniskowy, odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady środków chemicznych, farby i lakiery, przepracowane oleje oraz opakowania po nich, odpady baterii i akumulatorów, odzież i tekstylia oraz wszystkie odpady które są  zbierane selektywnie tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady bio.

    - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielogabarytowych spod posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn odbędzie się zgodnie 
z informacja umieszczona w harmonogramie tj. raz w ciągu roku w miesiącu lipiec 2024 r. lub w innym terminie uzgodnionym i zaakceptowanym  przez Zamawiającego.

- Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie dysponował pojazdami, przy pomocy których będzie świadczył usługi będące przedmiotem umowy, tj.:

| Lp. | Opis pojazdu/urządzenia | Minimalna Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazdy bezpylne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności: 120 L, 240 L, 1100 L | 2 |
| 2. | Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bez funkcji kompaktującej | 2 |
| 3. | Pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności: 120 L, 240 L oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przystosowane do przejazdu drogami o szerokości 3 m. | 1 |
| 4. | Pojazdy skrzyniowe osiatkowane do transportu innych odpadów zebranych selektywnie | 1 |
| 5. | Pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach typu KP-7 oraz KP-10 | 1 |
| 6. | Pojazdy przystosowane do odbioru wielogabarytowych spod [posesji nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn | 4 |

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać pojazdy, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Żyrzyn, biorąc pod uwagę możliwości dojazdu do posesji w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający ich zmieszanie.

- Wykonawca musi zapewnić, aby pojazdy wykorzystywane do realizacji usługi były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju do parametrów dróg na terenie Gminy Żyrzyn.

- Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

- Pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne i być dopuszczone do ruchu.

- W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy 
o takich samych lub zbliżonych parametrach.

- Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu.

- Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt oraz narzędzia umożliwiające uporządkowanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- Pojazdy i urządzenia muszą być poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, 
a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

- Pojazdy muszą być wyposażone (na dzień 1 stycznia 2024 r.) w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju, oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych.

- Pojazdy powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1742) oraz wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

- Wykonawca w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest m.in. do:

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w ofercie,

- przekazywanie odebranych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 
z późn. zm.),

- osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła,

- osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

- Wykonawca w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z PSZOK zobowiązany jest m.in. do:

- przekazywanie odebranych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.  1587 
z późn. zm.),

- osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła,

- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

- osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

11.  Odbiór odpadów z PSZOK będzie uzależniony od częstotliwości i ilości odpadów przekazywanych do tego punktu przez właścicieli nieruchomości, a także od pojemników, w jakie Wykonawca wyposaży PSZOK i będzie się odbywał najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego pisemnej lub telefonicznej informacji o potrzebie odbioru odpadów. Dostawa oraz montaż pojemników w PSZOK należy do obowiązków Wykonawcy. Przyjmowanie odpadów do punktu będzie należało do obowiązków Zamawiającego.

12. W trakcie wykonywania umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości,

w stosunku do wykazu przekazanego wykonawcy w dniu podpisania umowy, z których należy

usuwać odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie Zamawiający dostarczy Wykonawcy

informację, w której wskaże dane takiej nieruchomości (jej właściciela) celem nie odbierania

odpadów   z takiej nieruchomości lub odbierania odpadów z takiej nieruchomości oraz wyposażenie

jej w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Informacja taka będzie przekazywana przez

Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie.

13. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Żyrzyn do niezbędnego minimum,

- zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i należyte wykonanie zakresu rzeczowego usługi,

- odstawienie opróżnionych pojemników z zachowaniem szczególnej staranności w miejsce ich ustawienia przed odbiorem,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- okazanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzania kontroli pod kątem zawartości pojazdu odbierającego odpady przez rozpoczęciem zbiórki,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,

- udzielanie odpowiedzi na wszelkie reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego i mieszkańców.

- Okazywanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów/nagrań potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, 
w celu wykonania umowy w szczególności:

  - posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 
ze zm.), w zakresie wszystkich odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

  - posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 
z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy 
o odpadach tj. lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

  - zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

  - obowiązujące zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien posiadać umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

  - posiada umowę/umowy z instalacją/instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania  niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z § 1 ust. 9 umowy posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w umowie i załączniku nr 1 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

- Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 16 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) przez cały okres realizacji umowy.

- W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej niniejszym zamówieniem.

- W przypadku gdy wygasną umowy wskazane w § 3, ust 1 pkt 5 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych 
w związku z realizacją umowy, w szczególności przepisów ochrony danych osobowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla  potrzeb wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4.1*

Zasoby podmiotu trzeciego

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje przedmiot umowy 
w zakresie ..................................... .

- W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ..........................., 
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 4.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający w dnu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:

  - współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów, o którym mowa § 1 ust. 7, pkt 1 umowy,

  - przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 
i w terminach określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 6

Wymagane poziomy recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

- Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. 
w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530), oraz w ustawie z dnia 13 września  1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) oraz przepisów aktualnych na danym etapie realizacji umowy.

- Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy.

§ 7

Raporty i sprawozdania

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej raport) zawierających informacje o:

  - odpadach zebranych podczas zbiórek objazdowych zawierające informacje dotyczące m.in.:

- ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów zmieszanych [Mg],

- ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji „Bio” [Mg],

- ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów papieru [Mg],

- ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych [Mg],

- ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów szkła [Mg].

  - odpadach odebranych z PSZOK zawierające następujące informacje:

- ilości poszczególnych frakcji odpadów z podaniem kodów odpadów [Mg],

- Załącznikami do raportu są potwierdzenia przekazania odpadów do instalacji przetwarzania odpadów w formie karty ewidencyjnej odpadów lub karty przekazania odpadów.

- Wykonawca sporządza raport w formie papierowej i  elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.

- Wykonawca przesyła raport do Zamawiającego w terminie  7 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.

- Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nieujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.

- Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty są podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

- Wykonawca sporządza roczne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.). Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

- Sprawozdania roczne należy sporządzać w sposób wymagany przez przepisy prawa.

§ 8

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania zleconych umową prac zarówno 
w zakresie ich jakości, jak i techniki wykonania oraz zgodności wykonania ze standardami określonymi w §1, załączniku nr 1 do SWZ i przepisami prawa.

- Zamawiający przeprowadza kontrolę w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z kontroli spisuje się protokół kontrolny.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od uczestnictwa w kontroli Zamawiający może przeprowadzić kontrolę jednostronnie uzupełniając protokół kontrolny dokumentacją fotograficzną.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy potwierdzonych protokołem 
z kontroli Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę i wezwać go do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Usunięcie nieprawidłowości potwierdzone będzie protokołem.

§ 9

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy wynosi …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….) - całkowita cena ofertowa brutto wyliczona jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

- Rozliczenia z Wykonawcą będą następowały w systemie miesięcznym.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury nie wcześniej niż po uzyskaniu akceptacji raportu za dany miesiąc realizacji usługi, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Wysokość wynagrodzenia miesięcznego jest sumą iloczynów cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa w ust. 5 i ilości odebranych odpadów poszczególnych frakcji wskazanych w zaakceptowanych raportach.

- Ceny jednostkowe, stanowiące podstawy do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przedstawiają się następująco:

- dla zadania obejmującego odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn.

|  | Cena jednostkowa za 1 Mg brutto | Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy (Mg) | Iloczyn kolumn 1 i 2 (cena jednostkowa brutto i ilość odpadów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych – kod 20 03 01 | ……………………. | 450,00 | ……………………….. |
| Odpady z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, | ……………………… | 2,00 | ……………………… |
| Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – kod 15 01 01, 20 01 01 | ……………………… | 44,00 | ……………………… |
| Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – kod 15 01 07 | ……………………… | 110,00 | ……………………… |
| Odpady ulegające biodegradacji – kod 20 01 08 i 20 01 25 | ……………………… | 119,00 | ……………………… |
| Popiół paleniskowy gospodarstw domowych | ……………………… | 62,00 | ……………………… |
| Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny– kod 20 01 99 | ………………………. | 166,00 | ……………………… |

2) dla zadania odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w sołectwie Borysów 6,  24-103 Żyrzyn

| Odpady z PSZOK | Cena jednostkowa za 1 Mg brutto | Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy (Mg) | Iloczyn kolumn 1 i 2 (cena jednostkowa brutto i ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01) | ………………………… | 15,00 Mg | ………………………….. |
| Szkło oraz opakowania ze szkła (15 01 07) | …………………………. | 6,00 Mg | …………………………… |
| Metale i opakowania z metali | …………………………. | 2,00 Mg | ….……………………… |
| Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, op. wielomateriałowe) (kod 20 01 39, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ) | ………………………… | 25,00 Mg | ………………………….. |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte tonery (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), | ………………………… | 8,50 Mg | ………………………….. |
| Zużyte świetlówki, żarówki, kable,(kod 20 01 21) | ……………………….. | 0,10 Mg | ………………………….. |
| Przeterminowane leki i opakowania po nich (kod 20 01 31*, 20 01 32) | ………………………….. | 0,08 Mg | ………………………….. |
| Farby i lakiery, przepracowane oleje, oraz opakowania po nich (kod 20 01 19*, 20 01 80, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, ) | …………………………… | 4,14 Mg | …………………………. |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych i nimi zanieczyszczone (15 01 10*), | …………………………. | 0,36 Mg | …………………………. |
| Zużyte opony samochodowe, rowerowe (16 01 03) | ……………………… | 20,00 Mg | …………………………. |
| Odpady wielkogabarytowe( kod 20 03 07) | ……………………….. | 75,00 Mg | …………………………. |
| Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) (ex 20 01 99) | ………………………… | 2,00 Mg | …………………………. |
| Odpady z betonu, gruz, odpady porozbiórkowe i budowlane czyste (17 01 07) | ..…………………… | 5,00 Mg | …………………………. |
| Odpady porozbiórkowe i budowlane zmieszane (17 09 04) | ……………………… | 179,00 Mg | …………………………. |
| Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone z PSZOK) (20 02 01) | ………………………. | 27,00 Mg | …………………………. |
| Zużyte baterie i akumulatory zużyte (kod 20 01 33*, 20 01 34) | ……………………….. | 0,10 Mg | …………………………. |
| Odzież i tekstylia | ………………………. | 20,00 Mg | …………………………. |

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista) oraz, że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres.

- W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 10

Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza zlecenie usług podwykonawcom.

- Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

§ 11 
Umowa z Podwykonawcą

- Do zawarcia umowy na usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcą przekaże Zamawiającemu kopię tej umowy.

- Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1-4.

§ 12
Płatności Podwykonawców

- Wykonawca jest zobowiązany, wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury, 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy, że w danym okresie nie brał udziału w realizacji zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, a termin płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 
Po upływie terminu płatności należności dla podwykonawcy Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę, do wysokości zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie usługi.

- Ustalenia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych biorąc pod uwagę poziomy odzysku wskazane w przepisach  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r., w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. 2021 poz.1530), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu masy tych odpadów (Dz. U. 2017 poz. 2412) w wysokości równowartości kary pieniężnej nałożonej na Zamawiającego w wyniku nie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu lub sprawozdania o których mowa w § 7 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1 umowy. Kara będzie naliczana każdorazowo jako iloczyn kwoty 100 zł (słownie: sto 00/100 złotych) oraz liczby gospodarstw domowych od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem.

- Za niedostarczenie właścicielom nieruchomości worków na odpady w wymaganych  terminach w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych)  za każdy dzień zwłoki, za każde miejsce.

- Za niedostarczenie pojemników na PSZOK na odpady w wymaganych  terminach 
w wysokości 100,00 zł (sto złotych)  za każdy dzień zwłoki, za każdy pojemnik.

- Za zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów 
oraz zanieczyszczenie trasy przejazdu, gdy jest to wynikiem działania Wykonawcy, w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)  za każdy stwierdzony przypadek,

- Za uszczuplenie lub doliczenie ilości odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie z terenu Gminy Żyrzyn, w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy, danymi adresowymi oraz  numerem jego telefonu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy przypadek zmieszania selektywnie odebranych odpadów komunalnych.

- W przypadku wykonywania umowy przez niezgłoszonego Zamawiającemu podwykonawcy Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu imiennego wykazu osób, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) zł za każdy dzień opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi w ramach reklamacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nierzetelnego sporządzenia raportu, o którym mowa w § 7 umowy, każdorazowo w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

- Określony obowiązek zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu nałożonych na niego kar 
z tytułu określonego w § 1 pkt 1 obciąża również Wykonawcę w przypadku, gdy kary 
te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji umowy 
a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy.

- Kary umowne podlegają kumulacji.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:

  - utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 niniejszej umowy,

  - nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,

  - przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni,

  - niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  - gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.

  - gdy łączna kwota kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

- Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 
1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5-7 w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w terminie do 14 dni liczonych 
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

- Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce 
z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie 
z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy 
co najmniej 7-dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

§ 15

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących istotnych zmian do umowy:

- w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

- w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące cen jednostkowych w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- Przewiduje się zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tylko wtedy, gdy wynika 
to ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
do których Wykonawca zobowiązał się w ofercie przekazywać odpady.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej

§ 16

Porozumiewanie się stron

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do, lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.

- Pisma stron umowy powinny powoływać się na tytuł umowy. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Imię i nazwisko: Joanna Tusińska

Adres: ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

Telefon: 81 88142 26

e-mail: joanna.tusinska@zyrzyn.pl

- Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imię i Nazwisko: Grzegorz Mosiński 
Adres: ul. Dęblińska 2  24-100 Puławy

Telefon kom.: 603 918 170

e-mail: Grzegorz.mosinski@zuk.pulawy.pl

- Zmiana danych wskazanych w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego zawiadamiania o każdorazowej zmianie adresu 
do korespondencji. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących,

  - ogłoszeniu upadłości lub likwidacji,

  - zawieszeniu działalności,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

Wysokość zabezpieczenia

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 9 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….………………).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ……………………………….

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

§ 18

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy, 
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

# § 19

# Zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia

- Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.);

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-10, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie koszty Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych ”), wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. 
W takim przypadku przepisy ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym zakresie, na zasadach wskazanych poniżej.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 12, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się o minimum 10 %, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. Początkowym terminem ustalenia wynagrodzenia jest dzień podpisania umowy, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w art. 439 ust. 3 ustawy PZP – wówczas początkowy dzień ustalenia wynagrodzenia określa się zgodnie z powołanym przepisem.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, ustalana będzie w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana o wartość wskaźnika, o którym jest mowa w zd. 1, pod warunkiem, że  zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy

- Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, 
o którym mowa w ust. 13, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 nie częściej niż raz na 12 miesięcy, przy czym z pierwszym wnioskiem Strona może wystąpić po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

- Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 11-15, w trakcie całego okresy obowiązywania umowy nie może przekroczyć 20% pierwotnej wartości maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 umowy

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11 - 15 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy,

  - Załącznik nr 3 – SWZ.

  - Załącznik nr 4 – protokół wykonania usług

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający:									Wykonawca: